产品项目状态快照（首页）

列出所有项目总览：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属项目组 | 项目名 | 最近更新时间 | 状态 | 项目负责人 |
| 产品开发组 | CSFP+ | 2017/2/16 | Gate3(产品设计验证） | 杨培云 |
| 软件组 | OA系统开发 | 2017/2/16 | RD项目管理 | 李平 |

点到一个项目名后进入该项目总览（分页卡第1页）页面左侧显示项目以下内容的项目总览，右侧映射第二页项目计划表的内容。

1. 项目总览

CSFP+ 项目开发

2. 项目明细

项目负责人：杨培云

项目管理人：卞思伟

FW开发：马晓东

项目设计：罗洋

结构件设计：吴有强

DVT测试：刘燕

光器件设计：N/A

ATE设计：李平

市场部： 孙彬

产品族：CSFP+（SFP 、XFP、AOC、DAC， etc）

产品类型：新设计（新设计？新功能？降低成本？etc）

标准品名：xxxxx

平台：DS4834+Max24016

产品状态：Gate3（试产前准备）

潜在市场需求（2年）：$xxxxxx(市场部提供）

目标客户：华为（市场部提供）

目标成本：xxx

项目计划（分页卡第二页）

列出详细的项目计划表，项目的里程碑，items，起止时间，注释都可以进行编辑，编辑好后下面有个提交按钮，提交更新后项目总览表内的项目状态和右侧的表相应更新，根据当前系统时间对应项目计划的时间，自动显示当前状态：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mile Stone | items | Start time | Complete time | Comments |
| 1. Gate1(启动） | kick off meeting |  | 2016.12.12 |  |
| 2. Gate2(前期评估) | PRD |  | 2016.12.20 |  |
| 3. Gate3(产品设计验证) | PCB设计 |  | 2016.12.23 |  |
| 光器件设计 | 2016.12.23 | 2017.1.10 |  |
| FVT | 2016.12.20 | 2016.12.23 |  |
| EVT |  | 2017.2.10 |  |
| ATE |  |  |  |
| 手工样品 | 2017.1.10 | 2017.2.24 |  |
| 4. Gate4(试产和样品准备）: | 第一次试产PMR | 2017.2.10 | 2017.2.24 |  |
| DVT验证 |  | 2017.2.24 |  |
| 样品准备 | 2017.2.24 | 2017.3.3 |  |
| 5. Gate5(中批量试产和可靠性测试) | 第二次试产PMR |  | 2017.2.24 |  |
| RT测试 | 2017.3.10 | 2017.3.24 |  |
| 6. Gate6(量产) | 正式量产 |  | 2017.3.31 |  |

子项目开发（分页卡第3页）类似于Blog，可以记录非标准的产品开发进度。

记录与标准品不同，需要重新设计的一些非标准品项目的开发，如更换TOSA设计，更换结构件设计等等。

样品状况（分页卡第4页）

希望能和样品管理的OA有对接，样品申请时根据产品PN自动查找对应项目，样品申请记录会记录到此页。

归档文件（分页卡第5页）

记录归档文件上传，如PRD、DVT、EVT、FVT等；

类似于Blog，完成后上传人员填写comments，附件上传提交。

设计和销售博客（分页卡第6页）

由设计人员/销售人员上传问题记录，需要支持附件上传。

以上内容有更新后，需要自动向邮箱发更新信息和链接。